Test intégration CosaVostra – Benjamin LACOUR

Début : 11/03/2022

Fin : 18/03/2022

Journal de Bord

11/03/2022

* Découverte et compréhension du projet
* Réalisation du plan d’action
* Création du journal de bord
* Récupération des assets (icons, code couleur, break points, police de caractères)
* Création du code du projet (bases HTML)

12/03/2022

* Fin du codage HTML de la page principale
* Début de la mise en page CSS
* Codage du menu HTML CSS

13/03/2022

* Reprise de détails du code HTML
* Effets JavaScript et CSS
* Responsive design

14/03/2022

* Reprise du code HTML (problèmes de responsive)
* Suite de la mise en place des effets CSS Js

15/05/2022

* Solution trouvée pour le problème d’affichage de l’arrière-plan de menu
* Ajout du code HTML CSS pour l’affichage du menu en responsive (changement d’endroit pour les icones social media)

16/03/2022

* Nettoyage du code inutilisé

17/03/2022

* Finalisation du projet
* Rédaction de la documentation

18/03/2022

* Upload du projet sur GitHub
* Envoi du mail à l’agence Cosa Vostra

Problèmes rencontrés :

* Les effets Js sont réduits à leur minimum faute de temps pour les étudier (background progressif du menu, scroll asymétrique, effet de chargement infini sur le logo Hey en bas de page, changement de couleur des PNG avec le hover)
* La mise en place des différentes div en 1ère lecture n’a plus grand-chose à voir avec la version finale. C’est surtout dû au responsive design qui a remis en cause ma 1ère lecture

Solutions apportées :

* Effets JavaScript réduits au plus simple afin d’avoir un rendu propre et fonctionnel
* Refonte du code HTML afin de faciliter les différents rendus en responsive